PhxNorth

功能实现分析报告

平台定位：AI 驱动的导师制 + 全球人才流动平台

文档日期：2026-03-12

整体完成度：约 45%（后端 85% / 前端 40% / 前后端集成 50%）

一、整体完成度总览

| 层级 | 完成度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端（Backend） | 数据模型、API 端点、认证流程 | 85% |
| 前端（Frontend） | 认证可用，仪表盘对接真实数据，部分页面为 Mockup | 40% |
| 前后端集成 | 核心导师流程可跑通，详情页/编辑页未对接 | 50% |
| 整体 |  | ≈ 45% |

二、后端实现详情

技术栈：FastAPI + SQLAlchemy + SQLite + JWT + bcrypt

2.1 数据模型

| 模型 | 主要字段 | 文件 |
| --- | --- | --- |
| User | 角色、在线状态、简介、专长、评分、收入、会话数 | server/models/user.py |
| MentorshipRequest | 类型（即时/预约）、状态、主题、时长、价格 | server/models/mentorship_request.py |
| MentorAvailability | 星期几、开始/结束时间、是否激活 | server/models/mentor_availability.py |
| Session | 状态、评分、反馈、备注、价格 | server/models/session.py |

2.2 API 端点

| 路由 | 端点 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Auth | POST /register | 用户注册（含完整资料） | ✅ 可用 |
| Auth | POST /login | JWT 登录 | ✅ 可用 |
| Auth | GET /me | 获取当前用户 | ✅ 可用 |
| Profile | GET/PUT / | 查看/更新个人资料 | ✅ 可用 |
| Profile | GET /mentors | 导师列表（在线/行业/国家筛选） | ✅ 可用 |
| Profile | PUT /online-status | 切换在线状态 | ✅ 可用 |
| Profile | GET /{username} | 公开个人主页 | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET/PUT /availability | 查看/保存可用时间段 | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET/POST /requests | 请求列表/创建请求 | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET /requests/{id} | 请求详情 | ✅ 可用 |
| Mentorship | PUT /requests/{id}/respond | 接受/拒绝请求 | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET /sessions | 会话列表 | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET /sessions/{id} | 会话详情 | ✅ 可用 |
| Mentorship | PUT /sessions/{id}/complete | 完成会话（含评分） | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET /queue | 即时请求队列 | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET /calendar | 日历视图数据 | ✅ 可用 |
| Mentorship | GET /stats | 导师统计（收入/评分/会话数） | ✅ 可用 |
| Admin | GET /stats | 平台级统计 | ✅ 可用 |
| Admin | GET /users | 用户列表（角色筛选） | ✅ 可用 |
| Admin | PUT /users/{id} | 修改用户角色/状态 | ✅ 可用 |

三、前后端集成状态

3.1 已打通的完整流程

| 功能 | 前端入口 | 调用 API | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户注册 | CreateAccount.tsx | POST /auth/register | ✅ 打通 |
| 用户登录 | Login.tsx | POST /auth/login | ✅ 打通 |
| 导师列表展示 | Mentors.tsx | GET /profile/mentors | ✅ 打通 |
| 导师在线切换 | MentorDashboard.tsx | PUT /profile/online-status | ✅ 打通 |
| 设置可用时间段 | MentorAvailability.tsx | PUT /mentorship/availability | ✅ 打通 |
| 接受/拒绝导师请求 | MentorDashboard.tsx | PUT /mentorship/requests/{id}/respond | ✅ 打通 |
| 导师仪表盘数据 | MentorDashboard.tsx | GET /mentorship/stats + queue + sessions | ✅ 打通 |
| 学员仪表盘数据 | MenteeDashboard.tsx | GET /mentorship/sessions + requests | ✅ 打通 |
| 导师日历 | MentorCalendar.tsx | GET /mentorship/calendar | ✅ 打通 |
| 管理员统计 | AdminDashboard.tsx | GET /admin/stats | ✅ 打通 |

3.2 后端已就绪但前端未接入

| 功能 | 后端端点 | 前端现状 | 缺什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求详情页 | GET /requests/{id} | RequestDetail.tsx 静态 mock | 按路由 :id 调用 API |
| 会话详情页 | GET /sessions/{id} | SessionDetail.tsx 静态 mock | 按路由 :id 调用 API |
| 完成会话 + 评分 | PUT /sessions/{id}/complete | SessionDetail 无完成按钮 | 添加评分表单并提交 |
| 公开个人主页 | GET /profile/{username} | PublicProfile.tsx 全是 mock | 按用户名 fetch |
| 创建导师请求（学员） | POST /mentorship/requests | 无对应 UI 入口 | 添加发起请求的表单页 |

四、纯前端 Mockup 页面

4.1 静态假数据页面

| 页面 | 路径 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| 会话详情 | /app/mentor/session/:id | 完全硬编码，路由参数 :id 从未被使用 |
| 请求详情 | /app/mentor/request/:id | 100% 静态，编辑操作只修改本地 state，不保存 |
| 个人资料 | /app/profile | 显示 "John Doe" 假数据，无法编辑 |
| 公开个人主页 | /profile/:name | 代码注释明确标注 "Mock profile data" |
| 工作坊管理 | /app/mentor/workshops | mockWorkshops 数组，无任何 CRUD 操作 |

4.2 AI 功能（前端伪造）

| 功能 | 路径 | 实际实现 |
| --- | --- | --- |
| 问题提交 & 导师匹配 | /app/question-entry | setTimeout 模拟 AI，返回硬编码匹配结果 |
| CV 解析 / 学员档案 | /app/mentee/profile-setup | 注释写明 "Mock AI parsed data"，无实际解析 |
| 5D 身份快照 | /app/5d-snapshot | 纯 UI 展示，无算法、无持久化 |

4.3 纯营销展示页面（无后端需求）

以下页面为信息展示性质，不需要后端支撑，属正常：

/individuals  /mentors  /enterprises  /instant-mentorship  /structured-mentorship  /how-it-works  /advantage  /talent-mobility  /commercial-advisory

五、达到 MVP 需补齐的 6 项

| 优先级 | 任务 | 工作量 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 连接 RequestDetail — 按 :id 调用 GET /requests/{id} | 小 | 请求详情从数据库真实读取 |
| P0 | 连接 SessionDetail — 按 :id 调用 GET /sessions/{id} | 小 | 会话详情真实可用 |
| P0 | 添加完成会话表单 — PUT /sessions/{id}/complete | 中 | 导师可评分，学员收到反馈 |
| P1 | 学员创建请求 UI — POST /mentorship/requests | 中 | 学员能主动发起导师请求（核心流程） |
| P1 | 修复 PublicProfile — 按用户名 fetch | 小 | 导师公开主页真实展示 |
| P2 | 连接 Profile 编辑 — profileAPI.update() | 中 | 用户可修改个人资料 |

预计完成以上 6 项后，整体完成度将从 45% 提升至约 75%，形成可完整运行的导师匹配核心流程。

六、关键文件索引

后端

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| server/main.py | FastAPI 入口，路由注册 |
| server/database.py | SQLAlchemy + SQLite 配置 |
| server/models/user.py | User 数据模型 |
| server/models/session.py | Session 数据模型 |
| server/routers/auth.py | 注册/登录/当前用户 |
| server/routers/profile.py | 个人资料、导师列表 |
| server/routers/mentorship.py | 核心导师流程（~444 行） |
| server/routers/admin.py | 管理员端点 |

前端

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| src/lib/api.ts | API 客户端（fetch 封装 + JWT 注入） |
| src/lib/auth-context.tsx | 认证状态管理（真实 API 调用） |
| src/app/routes.tsx | 全部路由定义 |
| src/app/pages/MentorDashboard.tsx | 导师仪表盘（真实数据） |
| src/app/pages/MenteeDashboard.tsx | 学员仪表盘（真实数据） |
| src/app/pages/MentorAvailability.tsx | 可用时间段（真实保存） |
| src/app/pages/SessionDetail.tsx | 会话详情（⚠️ 静态 mock） |
| src/app/pages/RequestDetail.tsx | 请求详情（⚠️ 静态 mock） |
| src/app/pages/MenteeQuestionEntry.tsx | 问题提交（⚠️ 伪造 AI） |